# Україна

# Міністерство  освіти  і  науки

# ДЕПАРТАМЕНТ  освіти  і  науки

Вінницької обласної державної адміністрації

Н А К А З

08.06.2015 р.                         м. Вінниця                                 № 301

Про підготовку матеріально-технічної

бази навчальних закладів, установ

і організацій освіти і науки до роботи

в новому 2015/2016 навчальному році

та в осінньо-зимовий період

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації          В. Коровія від 12.05.2015р. № 286 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2015-2016 років» та з метою підготовки будівель і споруд навчально-житлового та енергетичного призначення, зовнішніх інженерних мереж до сталої роботи в новому 2015/2016 навчальному році та в осінньо-зимовий період

НАКАЗУЮ:

- Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та міських рад  спільно з керівниками навчальних закладів  системи дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти:

1.1. Проаналізувавши роботу закладів освіти протягом осінньо-зимового періоду 2014-2015 років, розробити та затвердити плани заходів з підготовки до нового навчального року та осінньо-зимового періоду 2015-2016 років.

  - До 15.06.2015 р.

  - 1.2. Вжити заходів з підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів, установ та організацій освіти і науки до роботи в новому 2015/2016 навчальному році та забезпечити ефективне її використання під час навчального процесу та в осінньо-зимовий період.

До 25.08.2015 р.

1.3. Провести обстеження технічного стану будівель і споруд, з метою запобігання їх руйнуванню, та забезпечити виконання вимог Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007р. №71, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 05.03.2007р. за                     № 197/13464, положення яких поширюються на суб’єктів відносин у сфері теплопостачання (в тому числі тих, які мають власні джерела теплопостачання або є споживачами теплової енергії незалежно від їх відомчої приналежності та форми власності) з видачею відповідних паспортів готовності.

До 25.08.2015 р.

1.4. Завершити процедуру оформлення права постійного користування відведеними земельними ділянками, з подальшим отриманням відповідних документів, та вжити заходів щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

До кінця 2015 року

1.5. Забезпечити  своєчасне  завершення  будівництва  будівель загальноосвітніх навчальних закладів, а також котелень, строк введення в експлуатацію яких заплановано на 2015 рік.

До кінця 2015 року

1.6. Забезпечити у кожному без винятку навчальному та виховному закладі конкретних організаційно-технічних заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2015-2016 років, при цьому забезпечити:

- укомплектованість робочих місць підготовленим та атестованим персоналом;

- дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством;

-  проведення повірки вузлів обліку;

- промивання основного обладнання та теплових мереж, центральних теплових пунктів, систем теплопостачання;

- перевірку справності димовідвідних та вентиляційних каналів;

- справність блискавкозахисту та електрообладнання, при необхідності відремонтувати.

До 25.08.2015 р.

1.7. Забезпечити своєчасне укладання з підприємствами житлово-комунальної галузі договорів на постачання природного газу, твердого палива та інших видів енергоносіїв та закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання, необхідного для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2015-2016 років.

До 25.09.2015 р.

1.8. Забезпечити  суворий  контроль  за  споживанням  паливо-енергетичних ресурсів.

Постійно

1.9. Продовжити роботу щодо переведення газових котелень (котлів) бюджетних закладів на альтернативні та поновлювальні джерела енергії відповідно до потреби.

До 25.09.2015 р.

2.  Про хід виконання цього наказу інформувати Департамент освіти і науки облдержадміністрації до 20 липня, 20 серпня, 20 вересня та 20 жовтня поточного року за формами, що додаються.

3.  Директору Центру МТІЗ (Мазур Л.Д.) узагальнити інформацію та підготувати на розгляд колегії Департаменту освіти і науки облдержадміністрації матеріали з питань підготовки матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти і науки до роботи в новому 2015/2016 навчальному році та в осінньо-зимовий період.

4.  Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – начальника управління загальної середньої, дошкільної освіти та виховної роботи    Лисака А.Р.

Заступник голови – директор

Департаменту освіти і науки

облдержадміністрації     				                І. Івасюк

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора

Департаменту освіти і науки

- начальник управління загальної

середньої, дошкільної освіти

та виховної роботи                                                                                          А. Лисак

Директор Центру матеріально-

технічного та інформаційного

забезпечення закладів освіти області                                                           Л. Мазур

Юрист 							                               А. Стахова

Додаток до наказу Департаменту

освіти і науки облдержадміністрації

від 08.06.2015р. № 301

Інформація про стан підготовки загальноосвітніх, дошкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів до роботи в новому 2015-2016 навчальному році та в осінньо-зимовий період

станом на 20.07.2015 (20.08.2015, 20.09.2015, 20.10.2015)

Таблиця 1

| № | Район | Назва навчальних закладів | Кількість існуючих навчальних закладів (од.) | Підготовлено до експлуатації | % готовності до опалювального сезону | Стан котельного господарства | % готовності до опалюваль-ного сезону |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Загальна кількість відомчих котелень (од.) | В тому числі мінікотелень (200 КВт) | Підготовлено до експлуатації (од.) |  |
|  |  | Школи |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дошкільні заклади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТНЗ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВНЗ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виконавець | ПІБ | телефон |

Таблиця 2

| № | Район | Назва навчальних закладів | Навчаль-ні корпуси (од.) | Гуртожитки (од.) | Житлові будинки (од.) | Котельні (од.) | Вугілля, тонн | Не установлені лічильники, (од.) | Не відремонтовані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальна к-ть | підготовлених | загальна к-ть | підготовлених | потреба у місцях | загальна к-ть | підготовлених | загальна к-ть | підготовлених | потреба | забезпечені | т е п л а | в о д и | г а з у | покрівлі, тис.кв.м. | мережі, пог.м. |
|  |  | Школи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ДНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПТНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВНЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виконавець | ПІБ | Телефон |